| SỞ Y TẾ QUẢNG NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠ LONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 234/KH-BVĐKHL | Hạ Long, ngày 27 tháng 08 năm 2020 |

KẾ HOẠCH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI Y TẾ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 – 2020;

Quyết định số 445/QĐ-BYT ngày 05/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt Đề án: Triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Đề án Triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch số 63/KH-BVĐK ngày 15/03/2016 của đơn vị về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 2016 – 2020,

* Kết quả đạt được so với mục tiêu đặt ra: đạt 95% kế hoạch đề ra

- Hạ tầng kỹ thuật:

+ Nâng cấp hệ thống mạng LAN, WAN đáp ứng nhu cầu đề ra về hạ tầng, băng thông

+ Xây dựng được phòng đặt máy chủ và bổ sung thêm 01 máy chủ

+ Vận hành tốt, ổn định hệ thống hội nghị trực tuyến

- Phần mềm ứng dụng

+ Hoàn thành triển khai phần mền quản lý khám chữa bệnh tổng thể ehospital của công ty THHH hệ thống FPT.

+ Kết nối sức khỏe tỉnh Quảng Ninh

+ Kết nối đơn thuốc điện tử

+ Triển khai hệ thống quản lý văn bản (chính phủ điện tử)

+ Đảm bảo liên thông, thanh toán bảo hiểm, hỗ trợ KCB tuyến xã

+ Tiếp nhận phần mềm báo cáo nhân lực, tổ cáo khiếu nại và đường dây nóng.

+ Xây dựng đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử đơn vị (benhviendakhoahalong.vn).

+ Thành lập được Ban chỉ đạo và Tổ ƯDCNTT và hợp đồng được 01 nhân viên chuyên trách về CNTT (kỹ sư)

* Khó khăn, hạn chế:

- Nhân lực chuyên trách CNTT còn thiếu và hạn chế về chuyên môn nhất là trong lĩnh vực đảm bảo an toàn an ninh thông tin

- Đầu tư cho công nghệ thông tin còn hạn chế (thiếu nguồn, kinh phí)

- Chưa nhận được hỗ trợ từ tỉnh và Sở Y tế (đề án bệnh viện thông minh, khám chữa bệnh từ xa,…)

* Đề xuất các giải pháp giai đoạn tiếp theo:

- Tuyển thêm nhân lực chuyên trách CNTT

- Nhân lực CNTT được đào tạo tập huấn về chuyên môn sâu (bảo mật, an toàn an ninh thông tin, dữ liệu)

- Được đầu tư nhiều hơn về công nghệ thông tin (nguồn ngân sách, dự án)

I. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ.

Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Bộ Y tế về phê duyệt đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025;

Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử;

Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Thông tư 49/2017/T-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động y tế từ xa;

Quyết định số 3725/QĐ-BYT ngày 16/08/2017 về việc ban hành hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Thông tư số 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng và các văn bản chuyên môn khác trong lĩnh vực an toàn thông tin, chữ ký số;

Quyết định số 4376/QĐ-BYT ngày 24/09/2019 của Bộ Y tế về ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế;

Chỉ thị 12/CT-BYT ngyà 02/10/2019 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt;

Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 13/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về "Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại các đơn vị trong ngành y tế ";

Quyết định số 4494/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành quy trình phản ứng với các sự cố an toàn an ninh thông tin trong các đơn vị ngành y tế;

Quyết định số 4495/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “ Ban hành hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn, an ninh thông tin trong các đơn vị trong Ngành Y tế;

Quyết định số 5541/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về kiến trú thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh phiên bản 1.0;

Các kế hoạch, quy định, quy trình trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai thực hiện,

II. HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- 100% nhân viên được sử dụng máy tính trong thực hiện nhiệm vụ.

- 100% máy tính có kết nối Internet tốc độ cao trong thực hiện nhiệm vụ.

- 01 phòng máy chủ đảm bảo an toàn an ninh (kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, vào ra, phòng cháy chữa cháy; truy cập, lưu trữ dữ liệu,…).

- 01 hệ thống, đường truyền Wan hội nghị trực tuyến.

III. CÁC HỆ THỐNG NỀN TẢNG

- Hệ thống y tế quốc gia his.lite (khám chữa bệnh, tiêm chủng, hssk, bệnh truyền nhiễm, sức khỏe sinh sản,…)

- Hội nghị trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa

- Đường dây nóng- khiếu nại tố cáo

- Chất lượng bệnh viện (kiểm tra bệnh viện, khảo sát hài lòng,…)

- Dữ liệu Bộ Y tế, bảo hiểm y tế

- Cở sở dữ liệu Sở Y tế

- Chính phủ điện tử (mail, văn bản, …)

- Đơn thuốc điện tử

IV. PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU

- Cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế

- Cơ sở dữ liệu về khám chữa bệnh

- Cơ sở dữ liệu tai nạn thương tích

- Cơ sở dữ liệu bảo hiểm

V. CÁC ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ

1. Các ứng dụng dịch vụ trong điều hành, chuyên môn

- Quản lý điều hành văn bản điện tử, quản lý hồ sơ công việc

- Ứng dụng quản lý thông tin báo cáo: báo cáo thống kê y tế, nhân lực,…

- Quản lý nhân lực

- Phần mềm kế toán, viện phí

- Quản lý nghiên cứu khoa học,…

- Chỉ đạo tuyến

- Phần mềm họp trực tuyến,…

- Khám chữa bệnh, quản lý nội trú

- Quản lý tài sản, vật tư trang thiết bị

2. Các ứng dụng, dịch vụ trong phục vụ người dân và doanh nghiệp:

- Cổng dịch vụ công của Bộ Y tế

- Cổng dịch vụ công của Sở Y tế

- Dịch vụ công tỉnh

- Dịch vụ công đơn vị

- Trang thông tin điện tử

- Đường dây nóng

VI.  NGUỒN NHÂN LỰC

- Cơ cấu tổ chức quản lý CNTT và an toàn thông tin

+ Ban chỉ đạo ƯDCNTT: 10 đ/c trong đó Giám đốc- trưởng ban

+ Tổ ƯDCNTT: 09 thành viên (Cán bộ chủ chốt khoa phòng, bộ phận)

+ 02 Cán bộ phụ trách CNTT và an toàn thông tin (kỹ sư)

+ 163 cán bộ, nhân viên (chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản)

VII. AN TOÀN THÔNG TIN

- Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Công văn số 1275/STTTT-CNTT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ,

- Số lượng hệ thống 03, chưa phê duyệt 03

| STT | Tên Hệ thống thông tin | Chủ quản thông tin | Chuyên trách | Vận hành | Loại thông tin | Loại hình thông tin | Cấp độ an toàn thông tin (1-5) | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống KCB FPT | Bệnh viện đa khoa Hạ Long | Tổ ƯDCNTT | Công ty TNHH hệ thống FPT | Thông tin cá nhân (y tế) | Loại 2 | Cấp độ 2 | Chưa phê duyệt |
| 2 | Phần mềm văn bản | UBND tỉnh Quảng Ninh | Tổ ƯDCNTT | Sở TTTT | Thông tin văn bản (bí mật nn) | Loại 3 | Cấp độ 3 | Chưa phê duyệt |
| 3 | Trang thông tin điện tử | Bệnh viện đa khoa Hạ Long | Tổ ƯDCNTT | Tổ ƯDCNTT | Thông tin công cộng (HCC cấp độ 2) | Loại 2 | Cấp độ 2 | Chưa phê duyệt |

- Đang thực hiện triển khai Trung tâm giám sát, điều hành, an toàn, an ninh mạng (SOC). Thuê dịch vụ đảm bảo khả năng đáp ứng bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin (95%).

- Đang triển khai bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp (lớp 1,2).

- Kiêm tra đánh giá định kỳ 03 hệ thống (<cấp độ 3) đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT.

- Các hệ thống được cài đặt phần mềm diệt virus, mã độc Kasperky trên toàn hệ thống, tại các máy (máy chủ, dự phòng, máy điều khiển,…)

- Hệ thống ghi nhận bị tấn công (sự cố) vào tháng 17/3/2020, hệ quả phần mềm KCB tổng thể bị mã hóa và ngưng hoạt động trong 01 ngày, dữ liệu được khắc phục 100%.

- Đã xây dựng, ra các quyết định, quy chế bảo đảm ATANTT, khắc phục sự cố (Quyết định số 117/QĐ-BVĐKHL ngày 13/05/2020 về ban hành quy chế bảo đảm ATANTT ; Quyết định số 145/QĐ-BVĐKHL ngày 17/7/2020 về phản ứng với sự cố mất ANANTT).

- Các quy chế, kế hoạch tại đơn vị, các luật, nghị định, thông tư của chính phủ về ATANTT được chuyển trên hệ thống văn bản điển tử (chính phủ điện tử đến từ các nhân, khoa phòng và đăng tải trên trang thông tin điện tử đơn vị.

VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nêu tình hình bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020 (Danh mục các dự án được nêu trong một phụ lục riêng, thông tin về mỗi dự án bao gồm: Tên, mục tiêu, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện, hiệu quả/hiện trạng).

Phụ lục

| STT | Tên nhiệm vụ/dự án | Mục tiêu | Tổng mức đầu tư (triệu) | Nguồn vốn | Thời gian thực hiện | Hiệu quả/hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo dưỡng, sửa chữa | Duy trì hoạt động hệ thống CNTT đã có | 600 | Ngân sách | Hàng năm | Đang hoạt động |
| 2 | Duy trì (thuê) phần mềm KCB | Thực hiện quản lý tổng thế KCB | 240 | Ngân sách | 2 quý năm 2020 | Đang hoạt động |
| 3 | Hệ thống CNTT nhà 7 tầng, khu nhà khám bệnh 3 tầng | Triển khai mới | 3.000 | Dự án | 2017-2018 | Đang hoạt động |
| 4 | Máy chủ (01 chiếc) | Máy chủ dự phòng | 100 | Ngân sách | 2020 | Đang hoạt động |
| 5 | Xây dựng trang tin | Có trang tin | 50 | Ngân sách | 2020 | Đang hoạt động |
| Tổng mục :05 |  |  | 3.990 |  |  |  |

Phần II

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030; Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030 (nếu đã được ban hành); Quyết định số 2323/BTTTT-THH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0; Quyết định số Kiến trúc Chính phủ điện tử/Kiến trúc Chính quyền điện tử bộ/tỉnh;…

Quyết định số 6085/QÐ-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế  ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0; Quyết định số Quyết định số 6111/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020 nhằm triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 phê duyệt đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025 nhằm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Đảm bảo ứng dụng CNTT tại đơn vị bảo đảm an toàn thông tin mạng trọng tâm vào chuyển đổi số, góp phần xây dựng hệ thống y tế đơn vị hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe lâu dài cho người dân trên địa bàn.

Kết nối thông suốt được với các đơn vị trong ngành, trong tỉnh.

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan:

+ Trao đổi văn bản điện tử qua mạng đạt 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng có sử dụng chứng thư số và chữ kỹ số(không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật)

+ Xử lý hồ sơ công việc trên môi mạng, ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính

+ Ứng dụng CNTT trong quản lý cán bộ, điều hành, tài chính – kế toán, các nghiệp vụ khác

- Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

+ 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đảm bảo tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính

+ 50% dịch vụ phục vụ người dân được thanh toán không tiền mặt

+ 90% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử của Bộ Y tế được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất.

- Bảo đảm an toàn thông tin:

+ Tiếp tục triển khai và hoàn thiệt, duy trì mô hình 4 lớp, SOC.

+ Tiếp tục và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; giám sát an toàn thông tin; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập; tuyên truyền nâng cao nhận thức; ứng cứu, khắc phục sự cố…

- Mục tiêu ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin về các lĩnh vực khác:

+ Về kinh tế số trong y tế

- Doanh thu dịch vụ y tế trên nền tảng công nghệ số chiếm 30% tổng doanh thu của các dịch vụ y tế.

- Phát triển xã hội số trong y tế: Tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên website, điện thoại 40%

+ Chuyển đổi số trong khám bệnh, chữa bệnh:

- Thực hiện bệnh án điện tử, chữ ký số và thanh toán không tiền mặt.

- Tiếp nhận đề án (nếu được duyệt ) đề án bệnh viện thông minh, không giấy tờ

+ Chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

- 100% người dân được cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử từ hệ thống của đơn vị liên thông sang với các hệ thống thống tin khác (Trạm Y tế)

IV. NHIỆM VỤ

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý

- Xây dựng Kế hoạch phát triển, ứng dụng CNTT 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2025 về Chính phủ điện tử/Chính phủ số, bảo đảm an toàn thông tin tại đơn vị.

- Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình và các hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Trang bị đảm bảo trang thiết bị hạ tầng, băng thông CNTT.

- Sử dụng các công nghệ mới: Công nghệ dữ liệu tập trung Bigdata, điện toán đám mây; chữ ký số; sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước; hạ tầng IoT (nếu có);...

3. Phát triển các hệ thống nền tảng

Vận hành tốt các hệ thống nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đã có, được cấp: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh- LGSP; các hệ thống nền tảng đặc thù, dùng chung cho các ứng dụng của ngành, địa phương hoặc toàn quốc;…).

4. Phát triển dữ liệu

Vận hành tốt các cơ sở dữ liệu đã có và được cấp: CSDL Sở Y tế, quốc gia; CSDL chuyên ngành; …

5. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ

- Phát triển các ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước (phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành; hệ thống thông tin báo cáo; họp trực tuyến; làm việc từ xa; phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; phục vụ các công tác khác;...).

- Phát triển ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp (cung cấp dịch vụ công trực tuyến; các kênh tương tác với người dân/doanh nghiệp; ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa(đón tiếp); các dịch vụ đô thị thông minh nếu có;...).

6. Bảo đảm an toàn thông tin

- Xây dựng, ban hành, thường xuyên rà soát, cập nhật các Kế hoạch, quy chế, quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức;

- Hoàn thành triển khai, nâng cấp và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mô hình 4 lớp: Kiện toàn lực lượng tại chỗ

- Áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động của cơ quan, tổ chức;

- Theo dõi, cập nhật và kết nối từ SOC tỉnh với đơn vị

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Rà soát hiện trạng, tăng cường đầu tư trang thiết bị và thuê dịch vụ chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc theo mô hình tập trung, ưu tiên cho các hệ thống cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp và hệ thống trung tâm dữ liệu;

- Định kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng;

- Định kỳ hàng năm tổ chức đào tạo hoặc cử nhân sự chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin/công nghệ thông tin tham gia các khóa đào tạo về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức nhà nước và người dùng Internet trên địa bàn;

- Định kỳ hàng năm tổ chức các chương trình diễn tập, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng với các phương án, kịch bản phù hợp thực tế cho cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin  của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

- Yêu cầu, phối hợp với đối tác (bên cung cấp) thực hiện rà soát, đánh giá, có biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống hạ tầng thông tin tại đơn vị;

- Kiện toàn, nâng cao năng lực và duy trì hoạt động thường xuyên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tham gia tích cực vào các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh; tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin về sự cố an toàn mạng;

- Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin

7. Phát triển nguồn nhân lực

Các nhiệm vụ để bảo đảm nguồn nhân lực cho Chính phủ điện tử/Chính phủ số và an toàn thông tin mạng

- Tuyển dụng thêm 01 nhân viên chuyên trách CNTT về lĩnh vực chính phủ điện tử và an toàn an ninh thông tin.

- Tập huấn đào tạo kỹ năng số cho CBNV

V.  GIẢI PHÁP

# 1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp

# 2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp

# 3. Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ

4. Thu hút nguồn lực CNTT

# 5. Tăng cường hợp tác quốc tế

VI. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Lộ trình thực hiện các nội dung Kế hoạch. Trong đó, dự kiến kết quả thực hiện Kế hoạch trong mỗi năm.

(Phụ lục kế hoạch, tại mục IX)

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Dự kiến kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí (tự chủ và không tự chủ) của đơn vị và nguồn dự án, tài trợ khác (nếu có)

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng tổ chức hành chính phối hợp phòng Kế hoạch vật tư trang thiết bị y tế thực hiện kế hoạch

- Phòng tài chính kế toán chủ động phân bổ, sắp xếp nguồn kinh phí trong thực hiện kế hoạch

IX. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN

Phụ lục Kế hoạch.

| STT | Nhiệm vụ/ Dự án | Đơn vị Chủ trì | Mục tiêu | Lộ trình |  | Dự kiến kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Triển khai | Kết thúc |  |
| 1 | Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống | BVĐKHL | Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định | 01/01/2021 | 31/12/2025 | 1.000 |
| 2 | Duy trì (thuê) phần mềm KCB tổng thể | BVĐKHL | Đảm bảo phần mềm KCB hoạt động | 2021-2025 |  | 2.400 |
| 3 | Hệ thống hội chẩn KCB từ xa | Dự án | Hộ chẩn, khám chữa bệnh cùng tuyến trên | 2022 |  | 2.000 |
| 4 | Hệ thống Pacs | Dự án | Hệ thống lưu trữ hình ảnh | 2021 |  | 1.500 |
| Tổng cộng: 04 mục |  |  |  |  |  | 6.900 |

Trên đây là kế hoạch ƯDCNTT, chuyển đổi y tế và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Bệnh viện đa khoa Hạ Long để nghị các khoa/phòng, bộ phận, cá nhân liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:						       GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế (báo cáo);

- Ban Giám đốc;

- BCĐ UDCNTT;

- Khoa phòng bộ phận liên quan;

- Đăng tải website;

- Lưu: VT, TCHC.	   			         Trần Ngọc Phương